Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 27.11.2025

Билет №1

Тема: Разработать сценарии внедрения программного продукта для рабочего места в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207. Оформить план внедрения.

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Поздеевой Александры Владиславовны

Конечно. Вот переработанный **План внедрения программного продукта на рабочие места** в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, оформленный полностью без таблиц и сокращённых форм.

1. Цель плана

Обеспечить упорядоченное, безопасное и документированное внедрение программного продукта на рабочие места пользователей с соблюдением процессов жизненного цикла программных средств, установленных стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Целью также является минимизация рисков, обеспечение стабильной работы системы и готовности пользователей к её использованию.

2. Область применения

Данный план применяется при внедрении программного продукта [указать название] на рабочие места сотрудников [указать подразделение или организацию]. Внедрение включает подготовку инфраструктуры, установку и настройку программного обеспечения, обучение пользователей, передачу системы в эксплуатацию и организацию постустановочной поддержки.

3. Нормативные ссылки

План разработан с учётом следующих документов:

— ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2023 «Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств»;

— Внутренние регламенты организации в области информационной безопасности, управления ИТ-активами и эксплуатации программного обеспечения;

— Техническая и эксплуатационная документация на внедряемый программный продукт.

4. Термины и определения

Под программным обеспечением (ПО) понимается целевой программный продукт, предназначенный для выполнения определённых задач на рабочих местах.

Рабочее место — это аппаратно-программный комплекс, используемый сотрудником в ходе своей профессиональной деятельности.

ИТ-служба — подразделение, отвечающее за техническую поддержку, установку и сопровождение программного обеспечения.

Пользователь — сотрудник организации, который будет непосредственно использовать внедряемое ПО.

5. Этапы внедрения

Подготовительный этап

На этом этапе проводится полная инвентаризация целевых рабочих мест с фиксацией текущих версий операционных систем, объёма памяти, свободного дискового пространства и других характеристик, необходимых для корректной работы программного продукта. Проверяется совместимость ПО с существующей ИТ-инфраструктурой, включая сетевые службы, антивирусные решения и системы резервного копирования. Формируется и утверждается техническое задание на внедрение, а также сам план внедрения.

Установка и настройка

Разрабатывается эталонная конфигурация программного продукта — стандартный набор настроек, обеспечивающий стабильную и безопасную работу. На выделенном тестовом рабочем месте выполняется пробная установка, после которой проводится полная проверка функциональности, корректности взаимодействия с другими системами и отсутствия конфликтов. По результатам создаётся подробная инструкция по установке и настройке, соответствующая требованиям процесса эксплуатации по ГОСТ.

Подготовка пользователей

Для обеспечения успешного перехода на новое программное обеспечение разрабатываются руководства пользователя и краткие памятки по основным операциям. Организуется обучение — очное или дистанционное — с демонстрацией типовых сценариев работы. В каждом подразделении назначаются ответственные сотрудники, которые будут оказывать первую поддержку коллегам и собирать обратную связь.

Пилотное внедрение

Программный продукт устанавливается на ограниченной группе рабочих мест — обычно от пяти до десяти — охватывающей различные типы пользователей и конфигураций оборудования. В течение нескольких рабочих дней ведётся наблюдение за стабильностью системы, фиксируются ошибки, неудобства и предложения по улучшению. На основе собранной информации при необходимости корректируются процедуры установки, настройки или обучения.

Массовое внедрение

После успешного завершения пилотного этапа начинается поэтапное развёртывание ПО на всех целевых рабочих местах в соответствии с утверждённым графиком. Установка может выполняться централизованно через средства управления ИТ-инфраструктурой или локально специалистами службы поддержки. На каждом этапе обеспечивается контроль качества и возможность оперативного вмешательства при возникновении проблем.

Передача в эксплуатацию

По завершении установки на всех рабочих местах составляется акт ввода программного продукта в эксплуатацию, который подписывается ответственными лицами. Вместе с актом передаётся полный комплект документации: техническое описание, инструкции для администратора и пользователя, журналы установки и настройки. Программный продукт вносится в официальный реестр программных средств организации.

Постустановочная поддержка

В течение двух–четырёх недель после окончания массового внедрения осуществляется усиленный мониторинг стабильности работы системы. Все обращения пользователей регистрируются и оперативно обрабатываются в рамках процесса сопровождения. По истечении контрольного периода проводится анализ эффективности внедрения, оформляется итоговый отчёт, в котором фиксируются достигнутые результаты, выявленные проблемы и рекомендации на будущее.

6. Ресурсы

Для выполнения плана задействуются следующие ресурсы:

— Персонал: руководитель проекта, системный администратор, аналитик, специалист по обучению;

— Технические средства: лицензии на программное обеспечение, средства удалённого развёртывания, резервные копии данных;

— Документация: руководства, чек-листы, формы отчётов и актов.

7. Учёт рисков

Среди возможных рисков выделяются: несовместимость с операционной системой, сопротивление пользователей, потеря данных, временные простои в работе. Для снижения этих рисков применяются следующие меры: предварительное тестирование на эталонной конфигурации, резервное копирование всех критически важных данных перед установкой, вовлечение пользователей на ранних этапах, проведение внедрения в нерабочее время или в период минимальной нагрузки.

8. Критерии успеха

Внедрение считается успешным, если программный продукт установлен и корректно функционирует на всех целевых рабочих местах, пользователи подтверждают свою готовность к работе с ним, в течение двух недель не возникает критических сбоев, а вся необходимая документация передана и утверждена в установленном порядке.

9. Заключение

Представленный план обеспечивает полное соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 в части процессов эксплуатации, сопровождения и установки программного обеспечения. Он создаёт прозрачную, контролируемую и воспроизводимую процедуру внедрения, минимизирующую риски и обеспечивающую долгосрочную стабильность работы программного продукта на рабочих местах пользователей.